UMOWA Nr ............................................... zawarta w  dniu .....................................................

pomiędzy:

Radomskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej „RADPEC” Spółka Akcyjna zwana dalej RADPEC S.A. z siedzibą w Radomiu 26-612 ul. Żelazna 7 zarejestrowanym
w KRS Nr 0000050068 – Sąd Rejonowy dla m. ST Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 796-01-01-620, z kapitałem zakładowym 119 486 760,00 zł, pokryty w całości zwanym w treści umowy Zamawiającym 
i reprezentowanym przez:

1. ................................................................................................................................................

2. ................................................................................................................................................

a ………......................................................................................................................................

zwanym w umowie Wykonawcą

zarejestrowanym w....................................................................................................................

reprezentowanym przez:.

1. ................................................................................................................................................

2. ................................................................................................................................................

który wyłoniony został w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego o wartości szacunkowej poniżej 30000 EURO 
dla robót budowlanych, na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych    na roboty budowlane usługi i dostawy w RADPEC S.A.

Wykonawca i Zamawiający w treści umowy zwani są Stronami.

§ 1

Postanowienia ogólne

- Podstawą do zawarcia niniejszej umowy jest rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego z dnia 30.06.2020 r.

- Przedmiotem umowy jest: Modernizacja zasilania taśmociągów nawęglania TN1 
i TN2 kotłów wodnych WR-25 w Ciepłowni Północ przy ul. Holszańskiej 3                  w Radomiu   oparciu o  poniższy program funkcjonalno-użytkowy:

Program funkcjonalno-użytkowy - Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej: - Projekt nowej rozdzielni zasilania (zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami bhp) napędów taśmociągu skośnego (TN1) i hamownika hydrualiczno-elektrycznego, taśmociągu poziomego (TN2), a także obwodów siłowych i oświetleniowych, obecnie zasilanych z rozdzielni RNW powinien zawierać : - wyłącznik główny, którym można manewrować z zewnątrz, - ochronnik przepięć, - zabezpieczenia siłowe dla dwóch gniazd siłowych 63A oraz jedno 32A, - zabezpieczenie siłowe do zasilania rozdzielnicy wentylatorów dachowych (25A), - zabezpieczenie dla gniazda jednofazowego 25A przy rozdzielni, - rezerwowe zasilanie trójfazowe max 63A, - sześć obwodów jednofazowych 16A oświetlenia pomieszczeń taśmociągu skośnego i poziomego, - obwody zasilania silników taśmociągów: skośnego i poziomego oraz hamownika, - obwody blokad, sterowania i sygnalizacji ostrzegawczej ww taśmociągów. - W projekcie należy uwzględnić w oddzielnej kasecie sterowanie i sygnalizację stanu pracy taśmociągów, należy uwzględnić współpracę taśmociągów z istniejącą wagą taśmociągową. - Sterowanie zaprojektować z wykorzystaniem nowego sterownika Beckhoff z modułami We/Wy SAFETY, zamontowanego w nowo-zaprojektowanej rozdzielni RNW. Przewidzieć zaprojektowanie zasilacza 24V. - Wizualizację w istniejącym systemie ASIX. - Układ sygnalizacji ostrzegawczej akustycznej i optycznej, awaryjnego wyłączenia, krańcówek oraz linek „zrywania” winien nawiązywać do aparatury zainstalowanej na taśmociągach odpopielania i odżużlania (unifikacja aparatury), linki awaryjnego wyłączenia mają być zainstalowane po obu stronach taśmociągów. - Projekt rozdzielni powinien uwzględniać wejście kabla zasilającego (YAKY 4x120mm2) od dołu. - Uzgodnienie dokumentacji z Zamawiającym przed przystąpieniem do prac - Prace rozbiórkowo-montażowe - Demontaż i przekazanie do utylizacji urządzeń zdemontowanych i materiałów. - Dostawa i montaż nowych materiałów i urządzeń zgodnie z wykonaną i uzgodnioną z Zamawiającym dokumentacją projektowo-wykonawczą. - Wykonanie wizualizacji w istniejącym systemie ASIX. - Wykonanie innych prac niezbędnych do realizacji zadania. - Prace pomontażowe - Wykonanie: - Rozruchu rozdzielni - Dokumentacji powykonawczej - Pomiarów elektrycznych (izolacji, skuteczności ochrony przeciwporażeniowej). - Szkolenie pracowników w zakresie obsługi rozdzielni.

- Wykonawca oświadcza, że jego pracownicy posiadają wymagane prawem kwalifikacje do wykonywania powierzonej na podstawie niniejszej umowy  pracy, posiadają aktualne wymagane szkolenia z zakresu BHP i p.poż  oraz aktualne badania profilaktyczne.

- Jeżeli umowa będzie wykonywana z udziałem podwykonawców, do zawarcia           przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest wymagana pisemna zgoda Zamawiającego. Zamawiający może zażądać umowy lub projektu umowy pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni   od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu,    wraz ze wskazaniem części zamówienia które będzie wykonywać, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- Zamawiający na podstawie art. 4c Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. 2019.118) oświadcza       że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu Ustawy.

- Wykonawca oświadcza, że istnieją */ nie istnieją* (* - niepotrzebne skreślić lub usunąć) powiązania firmy Wykonawcy w stosunku do RADPEC S.A. w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2011 r. 
Nr 74, poz. 397 z późn. zm.)

- Wykonawca oświadcza, że na dzień podpisania umowy jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT i posiada następujący numer identyfikacyjny 
NIP …………………..…………. * (* - niepotrzebne skreślić lub usunąć).

- Wykonawca oświadcza, że na dzień podpisania umowy nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT a ponadto oświadcza, że w związku 
z zawarciem niniejszej umowy nie istnieją przesłanki skutkujące obowiązkiem takiej rejestracji*  (* - niepotrzebne skreślić lub usunąć).

- W przypadku zmiany statusu podatnika VAT, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie poinformować o tym fakcie Zamawiającego celem uzgodnienia stosownej zmiany 
w umowie.

- Wykonawca na żadnym etapie i do żadnej czynności dokonywanej w związku 
z realizowanym przedmiotem umowy nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego:

  - zatrudniać lub w inny sposób korzystać płatnie lub nieodpłatnie z usług osób będących pracownikami Zamawiającego,

  - korzystać ze środków transportu, narzędzi lub jakiegokolwiek innego mienia należącego do Zamawiającego, za wyjątkiem mienia przekazanego                          lub udostępnionego Wykonawcy przez Zamawiającego w celu realizacji przedmiotu umowy.

- Prace objęte przedmiotem niniejszej umowy będą realizowane na czynnych obiektach   w których będą przebywać pracownicy RADPEC S.A.

§ 2

Obowiązki Wykonawcy

- W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do:

- Dostarczenia Zamawiającemu przed przystąpieniem do realizacji prac następujących dokumentów:

  - Wykazu pracowników z wyszczególnionymi uprawnieniami do pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych, przeszkolonych w zakresie przepisów BHP i p.poż, obejmującego: Imiona, Nazwiska oraz podpisy pracowników ze wskazaniem kierujących zespołami pracowników na złączniku „Z-09/07/06 Zgłoszenie wykonania pracy przez zewnętrznego wykonawcę”.

  - Pisemnego zwrócenie się do Zamawiającego o wydanie przepustek                      dla pracowników z podaniem Imion, Nazwiska, numerów dowodów osobistych, funkcji pełnionej przy realizacji zadania oraz marek i numerów rejestracyjnych samochodów przyporządkowanych poszczególnym pracownikom, które będą wykorzystywane na terenie prowadzenia prac.

  - Polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilne obejmującej zakresem przedmiot umowy.

- Wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie ze złożoną ofertą, Polskimi Normami, zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami wynikającymi            z Ustaw Prawo Budowlane, Prawo Energetyczne wraz z obowiązującymi aktami wykonawczymi oraz innymi przepisami związanymi z przedmiotem umowy.

- Wykonania i uzgodnienia z Zamawiającym dokumentacji projektowo-wykonawczej.

- Wykonania i przekazania Zamawiającemu dokumentację powykonawczą (3 egz.        w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej w wersji plików MS WORD, MS EXEL, pdf, rysunki dodatkowo w formacie dwg i pdf)

- Wykonania i przekazanie Zamawiającemu pomiarów elektrycznych w wersji papierowej oraz wersji elektronicznej (w formie plików *.pdf).

- Zapewnienia stałego codziennego dozoru nad robotami przez osoby posiadające stosowne uprawnienia i upoważnione do podejmowania decyzji dotyczących realizacji przedmiotu umowy.

- Zapewnienia do realizacji przedmiotu umowy pracowników posiadających wymagane kwalifikacje, uprawnienia, badania okresowe, dysponując

- ych specjalistycznym sprzętem i środkami ochrony osobistej.

- Przestrzegania przepisów BHP, p.poż i ochrony środowiska oraz dbania o porządek w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonania przedmiotu umowy z materiałów i urządzeń dostarczonych przez Wykonawcę, fabrycznie nowych i dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie art. 10 ustawy – „Prawo Budowlane” Dz.U.2013.1409 z późniejszymi zmianami.

- Wykonania w ramach zaoferowanego wynagrodzenia ryczałtowego wszystkich innych prac nie ujętych w SIWZ, a koniecznych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, wynikających z obowiązujących przepisów i zasad sztuki budowlanej.

- Protokólarnego przejęcia terenu budowy przed przystąpieniem do prac.

- Zapoznania się, stosowania i przestrzegania obowiązujących u Zamawiającego instrukcji i innych regulacji wewnętrznych, a w szczególności „Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy przy urządzeniach energetycznych.” przekazanych na wniosek Wykonawcy najpóźniej w dniu podpisania Umowy.

- Przestrzegania przy realizacji umowy przepisów i zasad wynikających z Kodeksu Pracy, p.poż. oraz przepisów wykonawczych z zakresu ochrony pracy i technicznego bezpieczeństwa pracy.

- Zabezpieczenia i oznakowania na własny koszt, w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, terenu prowadzenia prac zgodnie z przepisami BHP i p.poż.             oraz dbania o stan techniczny, prawidłowość tego zabezpieczenia i oznakowania przez cały czas realizacji zadania, a także sprawowania bezpośredniego nadzoru   nad prowadzeniem prac wynikających z przedmiotu umowy.

- Uporządkowania terenu po prowadzonych pracach oraz odbioru i przekazania          do utylizacji wszystkich odpadów powstałych podczas realizacji zadania i odpadów własnych Wykonawcy.

- Ustalenia z Zamawiającym  harmonogramu prowadzenia prac.

- Ustanowienie Kierownika robót.

- Wykonywanie prac w obiekcie Ciepłowni Północ RADPEC w Radomiu, w zakresie zasilania taśmociągów nawęglania TN1 i TN2 kotłów wodnych WR-25,  w obrębie i    w granicy pomieszczeń, w których zainstalowane są taśmociągi i ich zasilanie i ich otoczenia.

- Prowadzenie prac modernizacyjnych ustala się od daty  protokólarnego przejęcia terenu prac przez osobę upoważnioną przez Wykonawcę do daty odbioru końcowego robót po ich zakończeniu.

- Udział w komisjach odbiorczych prac, próbach, rozruchach itp.

- Posiadania przez cały okres realizacji przedmiotu umowy aktualnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej obejmującej wykonywanie robót    lub usług w ramach przedmiotu umowy w wysokości nie niższej niż wartość całkowitego wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy. W przypadku braku polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy, Zamawiający             nie dopuści Wykonawcy do pracy, a w szczególności ma prawo do rozwiązania umowy 
z winy Wykonawcy.

- Bezzwłocznego pisemnego informowania Zamawiającego o zagrożeniach               dla wykonania przedmiotu umowy w zakresach i terminach wynikających z umowy.

- Pisemnego poinformowania Zamawiającego o terminie zakończenia prac.

- Przestrzeganie wszelkich zaleceń i obowiązków związanych z pandemią koronawirusa.

§ 3

Obowiązki Zamawiającego

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

- Protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu/obiektu do wykonywania remontu.

- Udostępnienie punktu poboru wody i energii elektrycznej w zakresie niezbędnym      do prowadzenia prac.

- Zapłata za wykonane i odebrane roboty.

- Przeprowadzenie odbioru końcowego przedmiotu umowy u ustalonym przez Strony terminie.

§ 4

Odpowiedzialność Wykonawcy

- Wykonawca obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania                lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych.

- Wykonawca odpowiedzialny jest za działania lub zaniechania osób za pomocą, których wykonuje umowę, jak również osób, którym wykonanie powierza tak jakby sam działał lub zaniechał działania.

- Szkody i zniszczenia spowodowane w wyniku wykonywanych robót wynikające                z działania lub zaniechania Wykonawcy,  powstałe przed odbiorem końcowym, Wykonawca naprawia na własny koszt.

- Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność cywilną za wszelkie zawinione           przez Wykonawcę szkody osobiste i majątkowe wobec Zamawiającego lub osób trzecich, które mogą powstać w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, oraz za roszczenia odszkodowawcze wynikające z prawomocnych orzeczeń sądowych, łącznie 
z wszelkimi wynikającymi z tego tytułu kosztami, które mogłyby być skierowane              do Zamawiającego.

- Wykonawca ponosi pełną i całkowitą odpowiedzialność za teren budowy od chwili protokólarnego jego przejęcia od Zamawiającego do czasu odbioru końcowego.

§ 5

Rozliczenie robót

- Rozliczenie robót nastąpi na podstawie protokółu odbioru końcowego spisanego             po zakończeniu prac.

- Wymagania odbiorowe

        - Wykonawca zgłosi pisemnie Zamawiającemu zakończenie prac, kompletność 
i prawidłowość dokumentacji odbiorowej oraz gotowość do odbioru końcowego.

        - Zamawiający wyznaczy termin odbioru końcowego w terminie do 7 dni licząc od dnia powiadomienia go przez Wykonawcę.

        - Strony postanawiają, że z czynności odbiorowe będą spisane i podpisane           przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

        - Warunkiem koniecznym do dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy    przez Zamawiającego jest dostarczenie przez Wykonawcę kompletnej i prawidłowo wykonanej dokumentacji obejmującej co najmniej:

- a. dokumentację powykonawczą (3 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej w wersji plików MS WORD, MS EXEL, PDF, rysunki dodatkowo 
w formacie DWG i PDF),

  - pomiary elektryczne,

  - protokół z rozruchu,

  - DTR zamontowanych urządzeń,

  - certyfikaty i atesty  zamontowanych urządzeń i zastosowanych materiałów,

  - dokument gwarancyjny,

  - oświadczenie Wykonawcy, że zastosował przy realizacji umowy wszystkie materiały i urządzenia fabrycznie nowe i dopuszczone do stosowania 
w budownictwie zgodnie art. 10 ustawy – „Prawo Budowlane” Dz.U.2013.1409 
z późniejszymi zmianami.

- Odbiór przedmiotu umowy dokonywany będzie w oparciu o postanowienia niniejszej umowy, ofertę Wykonawcy oraz SIWZ, obowiązujące przepisy Prawa budowlanego 
i obowiązujące normy.

- Sporządzenie i podpisanie bez zastrzeżeń przez Zamawiającego protokołu końcowego wykonania przedmiotu umowy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku usunięcia wad powstałych po sporządzeniu protokołu, a przed upływem terminu gwarancji oraz rękojmi

- Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli 
w czasie tych czynności ujawniono istnienie wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem aż do czasu usunięcia tych wad.

- Istnienie wad powinno być stwierdzone protokolarnie z udziałem Zamawiającego 
i Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad na swój koszt, bez względu na ich wysokość.

- Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usunięcia usterek i wad w ciągu dwóch dni roboczych od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego i usunąć je w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wystąpienia wad nie nadających się do usunięcia Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

- O fakcie usunięcia wad i usterek Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego żądając jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru robót w zakresie uprzednio zakwestionowanym jako wadliwy.

- Zamawiający może wyznaczyć termin ostatecznego przeglądu wykonanych prac (przed upływem terminu gwarancji oraz rękojmi) oraz termin na spisanie protokołu 
w sprawie stwierdzenia usunięcia wad w okresie gwarancji oraz rękojmi.

- W razie stwierdzenia podczas ostatecznego przeglądu  wad i usterek ujawnionych 
w okresie obowiązywania gwarancji oraz rękojmi, Zamawiający wyznacza termin usunięcia tych wad.

- Jeżeli Zamawiający nie dokonuje odbiorów na zasadach określonych w Umowie, Wykonawca może dokonać odbioru jednostronnie ze skutkiem prawnym                 dla Zamawiającego.

§ 6

Wynagrodzenie

  - Za realizację przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe 

w wysokości  netto ……..………….................................................................................zł

+ obowiązujący podatek VAT w wysokości ……………………………………………….zł

co daje wynagrodzenie brutto w wysokości ……………………………………………… zł

(słownie brutto zł...............................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………)

- Powyższe wynagrodzenie  jest wynagrodzeniem ryczałtowym za wykonanie robót objętych umową i zawiera wszystkie koszty Wykonawcy związane z jej realizacją, 
w tym koszty materiałów i urządzeń, koszty wykonania, utrzymania 
i likwidacją placu budowy,  odtworzenia terenu, utylizacji odpadów.

- Podstawą do płatności przez Zamawiającego za zrealizowanie robót będących przedmiotem umowy będzie prawidłowo wystawiona faktura VAT przez Wykonawcę na podstawie podpisanego przez strony protokołu odbioru przedmiotu umowy.

- Należność wynikająca z faktur uregulowana będzie przez Zamawiającego w terminie      30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na wskazany        w niej rachunek bankowy widniejący na wykazie podmiotów o których mowa 
w art. 96b ust 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

- Za termin zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- (zapis obowiązuje w przypadku wystąpienia podwykonawców)                                                Wykonawca zobowiązuje się do składania Zamawiającemu, w terminie do 14 dni            od wystawienia każdej z faktur, pisemnego potwierdzenia przez Podwykonawcę,    którego wierzytelność jest częścią składową wystawionej faktury VAT, o otrzymaniu przez tego Podwykonawcę zapłaty w całości i w terminie.

Potwierdzenie musi zawierać zakres robót i zestawienie kwot, które były należne Podwykonawcy z tej faktury. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę powyższego potwierdzenia Zamawiający zatrzyma z faktury częściowej i ostatecznej Wykonawcy kwoty w wysokości równej wynagrodzeniu należnemu Podwykonawcy,       do czasu otrzymania tego potwierdzenia.

Zatrzymanie, o którym mowa powyżej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokonania zapłaty na rzecz Podwykonawcy. Z tego powodu również nie przysługuje Wykonawcy prawo do przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy. 
Od zatrzymanej kwoty odsetki nie przysługują.  Do zatrudnienia Podwykonawców      przez Wykonawcę stosuje się w szczególności art. 6471 kc.

§ 7

Gwarancja

- Wykonawca udziela ………………. miesięcznej gwarancji na poprawność wykonania przedmiotu umowy.

- Zakres gwarancji określa dokument gwarancyjny stanowiący załącznik nr 2 do Umowy.

- Bieg gwarancji rozpoczyna się od dnia następnego po dniu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.

§ 8

Termin realizacji zadania

Ustala się terminy  realizacji zadania:

- Wykonanie całości przedmiotu umowy ustala się do dnia 11.09.2020  r.

- Terminem zakończenia prac będzie termin określony w protokóle końcowego odbioru przedmiotu umowy podpisanym obustronnie przez Zamawiającego i Wykonawcę.

§ 9

Prawa do dokumentacji

- Wykonawca, z dniem zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia, o którym mowa 
w § 6, przekazuje na rzecz Zamawiającego wszelkie majątkowe prawa autorskie            do wykonanej w ramach przedmiotu umowy dokumentacji, stanowiącej utwór                   w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez dodatkowego wynagrodzenia i wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystywanie jej przez Zamawiającego na następujących polach eksploatacji: utrwalanie, zwielokrotnienia, wprowadzania          do obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera, najmu i dzierżawy.

- Przeniesienie praw autorskich na Zamawiającego obejmuje także prawa do udzielenia zezwoleń na wykonywanie zależnych praw autorskich, w szczególności do udzielenia zezwoleń na dokonywanie wszelkiego typu opracowań dokumentacji oraz zezwoleń        na rozporządzanie i korzystanie z tychże opracowań.

§ 10

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

      - Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 11

Kary umowne

- Strony ustalają odpowiedzialność odszkodowawczą w formie kar umownych, które mogą być naliczone z następujących tytułów i w podanych wysokościach:

- Zamawiający może naliczyć i obciążyć Wykonawcę karami umownymi:

- za nieterminowe wykonanie zadania w wysokości 0,2 % łącznej wartości kwoty ryczałtowej brutto określonej w § 6 pkt. 1 za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze i w okresie gwarancji 
w wysokości 0,2 % łącznej wartości kwoty ryczałtowej brutto określonej w § 6 pkt. 1 za każdy dzień zwłoki licząc od dnia ustalonego na usunięcie wad,

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę 
z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w kwocie 10 % wartości kwoty ryczałtowej brutto określonej w § 6 pkt. 1 umowy.

- Wykonawca może naliczyć i obciążyć Zamawiającego karami umownymi:

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę 
z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w kwocie 10 % wartości kwoty ryczałtowej brutto określonej w § 6 pkt. 1 umowy z wyłączeniem wystąpienia okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia tej umowy. W tym przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, która została już zrealizowana.

- Suma kar umownych nie może przekroczyć kwoty ryczałtowej brutto określonej            w § 6 pkt. 1.

- Obciążenie karami umownymi nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wyrównania strat Zamawiającego wynikłych z działań lub zaniechań Wykonawcy. Wykonawca ma również obowiązek pokrycia szkód Zamawiającego w przypadku roszczeń osób trzecich       wobec Zamawiającego wynikłych z działań lub zaniechań Wykonawcy.

- W przypadkach nagłych, w razie zwłoki w wykonaniu czynności przez Wykonawcę, Zamawiający zachowując roszczenie o naprawienie szkody, po upływie wyznaczonego dodatkowego terminu dla Wykonawcy na wykonanie czynności, może wykonać czynność przy pomocy podmiotów trzecich, za co wszelkimi powstałymi z tego tytułu kosztami obciąży Wykonawcę.

§ 12

Informacje Poufne

- Wykonawca zobowiązuje się w okresie obowiązywania umowy oraz po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu, do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji dotyczących Zamawiającego, obejmujących:

- dane osobowe – chronione na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.);

- informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa - chronione na podstawie ustawy 
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., 
nr 153, poz., 1503 z późn. zm.);

- informacje, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie lub stan bezpieczeństwa Zamawiającego.

- Zamawiający zobowiązuje się oznaczyć przekazywane informacje jako informacje poufne w momencie ich przekazania, za wyjątkiem danych wskazanych                     w § 11 ust. 1 pkt. 1).

- Informacje, o których mowa w ust. 1 oraz ust. 2, zwane są dalej „Informacjami Poufnymi”.

- Informacje Poufne mogą być udostępnione wyłącznie osobom dającym rękojmię zachowania tajemnicy i tylko w zakresie niezbędnym dla należytego wykonania przedmiotu umowy.

- Ujawnianie Informacji Poufnych, niezależnie od sposobu ich ujawnienia, w wypadku    gdy ma zostać dokonane w celu innym niż należyte wykonanie umowy, jest dopuszczalne tylko za uprzednim zezwoleniem drugiej Strony, wyrażonym w formie pisemnej pod rygorem nieważności, przy czym w razie wątpliwości należy skonsultować zamiar ujawnienia Informacji Poufnej z przedstawicielem drugiej Strony.

- W przypadku, gdy Strona została zobowiązana do ujawnienia Informacji Poufnych 
w całości lub w części uprawnionemu organowi, w granicach obowiązującego prawa, Strona ta zobowiązana jest jedynie uprzedzić  drugą Stronę o nałożonym na nią obowiązku.

- W razie powzięcia przez Stronę wiedzy o nieuprawnionym ujawnieniu Informacji Poufnych zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie drugą Stronę w celu umożliwienia jej podjęcia stosowanych środków zapobiegawczych.

- Strona ma obowiązek zapewnić ochronę Informacji Poufnych według najwyższych przewidzianych prawem standardów, w tym zapewnić ochronę systemów i sieci teleinformatycznych, w których są przetwarzane, przechowywane lub przekazywane Informacje Poufne drugiej Strony, a także kontrolować ochronę Informacji Poufnych   oraz przestrzegać przepisów o ochronie poufności informacji.

§13

- Przetwarzanie danych osobowych

      - Każda ze Stron oświadcza, że jest administratorem w rozumieniu art. 4 pkt. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1) (dalej „RODO”) danych osobowych osób, wskazanych w Umowie, jako osoby reprezentujące Stronę, kontaktowe                          lub odpowiedzialne za realizację poszczególnych zadań wynikających z Umowy.

      - Każda ze Stron będzie przetwarzać dane osób, o których mowa w umowie, do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów obejmujących wykonanie Umowy, ustalenie, dochodzenie lub obronę roszczeń prawnych wynikających z Umowy lub z nią związanych.

      - Każda ze Stron zobowiązuje się do przetwarzania danych zgodnie z Umową, RODO   oraz innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

      - Strony oświadczają, że opracowały i wdrożyły środki techniczne i organizacyjne określone w art. 32 RODO, zapewniające ochronę powierzonych do przetwarzania danych osobowych przed dostępem osób nieuprawnionych, dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych oraz zastosowane środki techniczne i organizacyjne.

      - Strony mają prawo do kontroli, czy przetwarzanie powierzonych danych osobowych jest zgodne z postanowieniami Umowy i mającymi zastosowanie regulacjami prawnymi 
w obszarze ochrony osobowych poprzez przeprowadzenie doraźnych kontroli dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz żądania od drugiej Strony składania pisemnych wyjaśnień.

§14

Podwykonawcy

(zapis obowiązuje w przypadku wystąpienia podwykonawców)

            - Strony uzgadniają, że przedmiot umowy zostanie wykonany przez:

- niżej wymienionych Podwykonawców, na zatrudnienie, których Zamawiający wyraża zgodę,

| Zakres powierzonych prac | Nazwa firmy Podwykonawcy | Adres/siedziba firmy Podwykonawcy |
| --- | --- | --- |

- Wykonawcę osobiście w zakresie pozostałej części przedmiotu umowy.

            - Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcami stosuje się postanowienia art. 6471 kodeksu cywilnego oraz niniejszej umowy.

            - Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie z Podwykonawcami umów, których treść jest sprzeczna z treścią umowy zawartej z Wykonawcą.

            - Umowy, o których mowa ust. 2, muszą mieć formę pisemną pod rygorem nieważności.

            - Wykonawca zawrze umowy z Podwykonawcami na roboty wymienione w ust.1 pkt. 1.

            - Zamawiający nie dopuszcza zawarcia umów Podwykonawców z dalszymi podwykonawcami.

            - Powierzenie Podwykonawcy/om robót określonych w ust. 1 pkt. 1 nie zmienia treści zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego  za wykonanie tej części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania każdego Podwykonawcy i jego pracowników tak, jakby to były działania zaniedbania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.

            - Zamawiający i Wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty wykonane prze Podwykonawcę.

            - W przypadku:

- zmiany lub zatrudnienia innego Podwykonawcy, niż wymieniony w ust.1 pkt. 1

- zawarcia umowy z Podwykonawcą, niegodnej z zapisami ust. 2,3,4,5

Zamawiający jest zwolniony z solidarnej odpowiedzialności za zapłatę

            - Niezastosowanie się Wykonawcy do wymogów wynikających z postanowień niniejszej umowy dotyczących Podwykonawców upoważnia Zamawiającego do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu wyegzekwowania od Wykonawcy ustaleń umowy, w tym rozwiązania umowy z Wykonawcą z przyczyn leżących po jego stronie.

§ 15

Zmiany postanowień umowy

- Wszystkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu,        pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem, że zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron. Niedopuszczalne są zmiany postanowień umowy oraz wprowadzenie do umowy takich postanowień, które są niekorzystne           dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty Wykonawcy.

- Strony dopuszczają zmianę warunków umowy w zakresie:

- urzędowej zmiany stawki podatku VAT, powodującej zmianę wynagrodzenia ryczałtowego brutto umowy,

- zmiany terminu płatności,

- zmiany oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego lub Wykonawcy,

- zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku, gdy:

- prace zostaną wstrzymane z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

- działanie siły wyższej uniemożliwi wykonanie umowy w pierwotnie ustalonym terminie,

- wystąpi niezgodność stanu faktycznego z przedmiotem zamówienia, która była niemożliwa do przewidzenia,

- wykonywania robót dodatkowych lub zamiennych.

§ 16

Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na roboty budowlane usługi 
i dostawy w RADPEC S.A.

- W razie powstania sporu związanego z wykonaniem niniejszej umowy strony będą dążyć do rozwiązania go w drodze postępowania ugodowego bez odwoływania się do pomocy osób trzecich. Postępowanie ugodowe nie może trwać dłużej niż jeden miesiąc, licząc od dnia zgłoszenia.

- W przypadku braku rozstrzygnięcia w drodze postępowania ugodowego, strony mogą wystąpić na drogę sądową. Spory wynikające z umowy rozpatrywać będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo, w przypadku opóźnień w realizacji zadania 
o 45 dni kalendarzowych z winy Wykonawcy,  zlecenia wykonania zakończenia prac przez podmiot trzeci, za co wszelkimi kosztami obciąży Wykonawcę.

- Zabrania się cesji wierzytelności wynikających z umowy na rzecz osób trzecich chyba,   że Wykonawca uzyska od Zamawiającego pisemną zgodę na wykonanie tej czynności.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem dwóch dla Zamawiającego i jednego dla Wykonawcy.

- Osobami upoważnionymi do koordynowania robót będą:

- Ze strony Wykonawcy …………………………………………………………………..

- Ze strony Zamawiającego ………………………………………………………………

§ 17

Załączniki

- Integralną część umowy stanowią:

        - Oferta Wykonawcy

        - Dokument gwarancyjny

#### Zamawiający						       Wykonawca

..............................................					..............................................

.............................................					..............................................